附件2

信息惠民国家试点城市建设三年行动计划（2015-2017年）

重点任务分解表

| 行动名称 | 行动内容 | 重点任务 |  |  | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015年 | 2016年 | 2017年 |  |
| 一、政务数据资源共建共享 | 推进智慧电子政务云平台建设 | 构建智慧电子政务云平台，根据浙江政府服务网建设部署，启动网络、云平台等基础设施整合升级工作；基本完成政务数据资源目录体系梳理工作。 | 基本完成以智慧电子政务云平台为核心的全市新一代电子政务体系建设，实现市级部门间信息共享与交换，实现区、县（市）政府全覆盖。 | 大多数市级政府部门非专网的新建信息化项目部署在杭州智慧电子政务云平台，基本实现政务数据资源归集、共享，推进智慧电子政务信息资源共享开放利用。 | 市政府电子政务办 |
|  | 推进基础数据库建设 | 完善人口、法人单位、自然资源和空间地理、宏观经济、电子证照、权力事项基础数据库的建设，建设3项以上专业信息库，推进信息对接与共享。 | 进一步完善信息共享和校核机制，深化政务数据应用，新增3项以上专业信息库。 | 完善统一的运营运维机制和安全管控体系。 |  |
|  | 深化政务数据资源开发利用 | 开展数据共享服务系统建设。 | 制定政务数据资源利用管理办法。 | 建立数据资源管理机制，对政务数据资源开放实行统一管理。 |  |
|  | 出台配套政策 | 编制杭州市智慧电子政务建设规划等政策。 | 编制杭州市政务数据资源目录、共享目录。 |  |  |
| 二、市民卡信息惠民行动 | 拓展市民卡应用领域 | 实现市民卡智慧医疗诊间结算功能在80余家医疗机构推广应用，智慧医疗诊间结算活跃人数达120万,发行自费人群健康卡，建设医院自助系统。 | 深化市民卡集成应用。智慧医疗结算诊间全覆盖，全自助推广，医院就医环节、后勤服务领域全院通，并在省级医院、民营医院推广。 | 拓展智慧医疗、居家养老、家庭护理等医疗健康内涵，提供社区卫生服务机构、市级医院联动的一体化综合信息服务。 | 市金投集团、杭州市民卡有限公司 |
|  | 扩大市民卡应用区域 | 在杭州三区四县（市）发行市民卡500万张，推进区、县（市）市民卡资源整合，试点1-2个区、县（市）市民卡公司化整合。以市民卡为信息载体，拓展区、县（市）校园体育场地设施对外开放工作。 | 完成杭州三区四县（市）市民卡公司化整合，实现城乡医疗、交通、便民支付等部分公共服务的一体化。 | 宣传推广杭州三区四县（市）和杭州都市圈多项应用。实现大杭州城乡居民享受市民卡医保、就诊、公交支付、停车付费、小额支付、网络支付、图书借阅等各项应用。 |  |
|  | 创新市民卡信息惠民手段 | 建设完成市民卡互联网支付和移动支付平台，建立市民卡手机客户端并对外推广。 | 市民卡互联网支付通过应用，提高注册用户数达50万，完善互联网支付、移动手机支付及线下支付账户和钱包体系，试点O2O商户应用。市民卡APP完善账户信息系统，实现公共交通信息服务。市民卡手机微信关注数达50万。 | 市民卡互联网支付结合新渠道、新媒体的推广宣传，提高注册用户数达80万，实现在线缴费业务应用的上线，全面推进市民卡O2O商户应用。市民卡APP新增图书馆、社区服务等应用场景。实现与三大运营商合作发行NFC手机杭州通。 |  |
| 三、健康医疗信息惠民行动 | 推广智慧医疗服务 | 积极推进社会保障卡和居民健康卡“两卡合一”工作，“浙江•杭州健康卡”覆盖市属医院、主城区社区中心，智慧结算人次达700万。开展分时段全预约工程，全面推行市属医院就诊全预约。 | 建设功能全面、性能稳定的医院自助服务平台，实现市属医院就医全自助。智慧结算人次达1000万。 | 建立标准统一的电子病历，全市80%的二级以上医疗机构使用电子病历。智慧结算人次达1300万。 | 市卫生计生委 |
|  | 打造智慧医疗信息平台 | 2015年，完善市和区、县（市）两级卫生信息平台，健全人口、电子健康档案和电子病历三大基础数据库，全市居民电子健康档案建档率达到90%以上。 | 深化人口、电子健康档案和电子病历三大基础数据库应用，全市居民电子健康档案应用率大于80%；建立市级卫生数据交换平台，全市80%的二级以上医疗机构实现信息互联互通和数据共享。二级医院与区域内的城乡社区卫生服务机构建立远程医疗和双向转诊的网络平台。 | 实现医疗信息在医院、养老机构、社区等不同单位之间的业务协同，市级医院、主城区社区卫生服务机构智慧医疗诊间结算的覆盖率为100%。 |  |
|  | 建设医养护一体化运营平台 | 推进医养护一体化智慧健康服务数据库建设，建立医养护一体化健康服务综合信息网。 | 开发面向广大城乡居民的健康服务系统。推进掌上智慧医疗工程，打造移动的就医和医养护服务平台。 | 打造健康服务业电子交易平台。 |  |
| 四、就业服务信息惠民行动 | 建设就业服务基础业务平台 | 完成数据指标体系建设，建立公共就业资源数据库和失业预警数据库。在此基础上建设一体化基础业务平台，开展失业保险和充分就业社区两项业务的一体化办理。 | 完成失业保险和充分就业社区两项业务的一体化办理系统建设。继续开展基础业务平台整合，建设就业援助补贴、农村就业困难人员就业帮扶、录用备案、职业介绍、大学生见习管理、创业服务等业务的一体化办理体系。 | 全面建成就业服务基础业务平台，实现就业业务的一体化办理。就业信息全程管理、覆盖城乡，服务对象涵盖城镇居民、农村居民、大学生和外来劳动者等各类人群。 | 市人力社保局 |
|  | 建设阳光就业网上服务平台 | 组织阳光就业网上服务平台建设的前期规划调研。 | 建设杭州市就业管理服务网一体化办事平台、3D人力资源市场，实行业务统一网上办理、信息集中发布。 | 各级公共就业服务机构做到窗口服务、自助服务、网上服务、微服务相结合，业务办理均可实现网上流转、实时联动。 |  |
|  | 完善业务支持和管理体系 | 建设移动服务平台，为社区工作人员查询数据和办理业务提供便利，建设内部安全防控体系，实现资金监管“无纸化、实时化”和绩效考核日常化、系统化。 | 继续加强安全防控体系建设，包含业务内控、资金审批安全管理以及就业业务电子台账系统，完善与公安、市场监管、民政等部门的信息协查。 | 配合一体化就业服务基础业务平台的建设，全面建成内部安全防控体系。 |  |
|  | 完善业务工作流程和范围 | 完成大江东产业集聚区就业业务完全融入主城区，探索就业业务在大杭州地区的一体化办理。就业信息平台实现全市13个区、县（市）、198个街道（乡镇）全覆盖，社区（行政村）覆盖率达到78%以上。 | 完成萧山区、余杭区就业信息系统数据抽取、比对和模拟转换，开展一体化就业信息系统的功能改造。就业信息平台社区（行政村）覆盖率达到90%以上。 | 完成萧山区、余杭区与主城区就业一体化信息体系的数据校验和功能改造，能正常上线运行。就业业务办理过程规范高效、实时监管，办事流程和办理进程公开透明、清晰可查。就业信息平台社区（行政村）覆盖率达到93%以上。 |  |
| ## 五、智慧城管信息惠民行动 | 构建智慧城管基础管理系统 | 实施城市管理综合指挥系统建设，建成城市管理集约化展示子系统；实施街面秩序智能管控系统建设，完成执法管控子系统建设；实施行业监管系统建设，开展排水设施管理、停车诱导服务子系统建设。 | 完成数字城管系统的智能化升级改造，建成智能化数字城管系统；拓展智能化行业监管应用，开展照明监管、河道监管专题应用建设。 | 实施城市管理智能分析决策系统建设，开展舆情收集与分析、智慧城管综合数据分析应用系统建设。 | 市城管委 |
|  | 推进城市管理信息融合与数据资源共享 | 建设地理信息资源中心，实现与规划的基础地形图、地下雨污水管线、城市河道分布、地面高层数据等地理信息系统的对接共享，并丰富行业专题地理信息数据库。建立城市管理元数据标准。 | 推进与市民卡、交通、环保、水务、车管、市场监管等单位信息的对接共享，初步建成城市管理综合数据库。 | 强化与政务云的对接，将城市管理综合数据库融入政务云平台，实现数据资源更大范围的共享。 |  |
|  | 拓展智慧城管便民服务应用 | 完成公共服务平台智能客户端系统建设，进一步丰富公共服务平台构成。建成市、区联动的城市管理公共服务平台，为6个城区54个街道（镇）458个社区（村）提供信息惠民服务。 | 拓展公共服务平台应用15项以上，向市民提供更加实用的公众服务资源，初步建立市场化运营机制。 | 拓宽和深化电子化参与渠道，尝试集中网民智慧和资源的创新方法，推进公众评价体系建设。 |  |
| 六、家庭服务信息惠民行动 | 提升家庭接入网支撑能力 | 杭州电信公司加快推进光纤到户，建成城乡一体、全面覆盖的宽带光纤网络，做好向无线宽带（家庭WIFI）接入为主体的转型，与移动宽带接入网形成优势互补，提升网络服务能级。华数集团进行接入网改造，为下一步开展业务试点提供网络基础。 | 杭州电信公司实施“宽带卓越计划”，推动IPv6下一代互联网、物联网等新兴技术的研发和应用，满足网络宽带化、智能化、个性化要求。华数集团加快推进接入网改造，上半年开展10个左右小区的小规模试点，下半年结合“智慧江干”建设实现江干区全覆盖。 | 杭州电信公司实现光宽带接入150万户，互联网出口带宽达到3T。华数集团完善接入网改造，上半年完成城区全覆盖，下半年在农村有条件的地区实现全覆盖。 | 市经信委、杭州电信公司、华数集团 |
|  | 构建家庭服务信息平台 | 杭州电信公司在现有iTV平台基础上，为杭州本地用户提供在线预约挂号、水电费查询缴费、本地新闻热点和教育培训等优质信息。华数集团进一步优化媒体服务平台的功能，完成50万以上用户并发能力扩容。 | 杭州电信公司以iTV平台为基础，深度挖掘行政和社会资源数据共享应用，同时将养老服务功能通过iTV和智慧家庭产品进行整合。华数集团加快完善媒体服务平台（云电视）和宽带服务平台（云宽带）以及物联控制平台（云家庭）等三大核心平台。 | 杭州电信公司将iTV本地栏目打造成杭州市民的家庭信息服务中心。华数集团形成“融合、互动、开放、互通”的体系架构和运营模式，推动媒体服务与信息服务融合，以智慧家庭为纽带，创新服务业态和商业模式。 |  |